CAHIER DES CHARGES Application de Scrapping de Leads Prospection intelligente pour freelances & solopreneurs VERSION 1.0; DATE Avril 2026; LIVRAISON 29 juin 2026; AUTEUR Arthur Saugy.

# Sommaire

1.  Contexte & Introduction	2

2.  Objectifs du projet	3

3.  Besoins fonctionnels	3

4.  Planification & Délais	5

5.  Analyse du marché	6

01  CONTEXTE

# Contexte & Introduction

Dans un monde où l'information est omniprésente mais paradoxalement sous-exploitée, la prospection commerciale reste largement manuelle, fragmentée et inefficace. Les données publiques — notamment via des plateformes comme Google Maps — constituent une mine inexploitée. Le vrai enjeu n'est plus de trouver de l'information, mais de détecter intelligemment les signaux faibles : entreprises mal digitalisées, présence en ligne insuffisante, réputation exploitable.

Ce projet dépasse la simple collecte de données. Il vise à créer un système capable de comprendre, qualifier et prioriser les prospects de manière autonome — agissant comme un assistant de prospection intelligent, accessible aux freelances et solopreneurs qui n'ont ni le temps ni le budget pour les outils enterprise.

Vision du produit Transformer une source de données publique (Google Maps) en un véritable outil d'aide à la décision commerciale — plus rapide, plus ciblé et surtout plus stratégique que la prospection manuelle.

02  OBJECTIFS

# Objectifs du projet

L'application doit permettre à un freelance ou solopreneur de :

| - Automatiser la recherche d'entreprises selon des critères définis (secteur, localisation) - Extraire les informations de contact essentielles (téléphone, email, site web, adresse) - Filtrer les résultats selon des paramètres personnalisables (notes, avis, présence en ligne) | - Scorer chaque lead pour évaluer son potentiel commercial en un coup d'œil - Gérer et suivre ses prospects via un tableau Kanban intégré - Gagner plusieurs heures de prospection manuelle par semaine |
| --- | --- |

Indicateur de succès cible : passer de 8 h/semaine de recherche manuelle à moins de 30 minutes grâce à l'automatisation et au scoring.

03  FONCTIONNEL

# Besoins fonctionnels

L'application est structurée autour de quatre modules principaux, indépendants mais complémentaires.

F1 Recherche automatique de prospects - Source principale : Google Maps - Critères de recherche : type d'activité (ex. « plombier », « agence web »), zone géographique - Volume cible : 50 à 100 résultats par recherche - Filtres disponibles : nombre d'avis, note moyenne, présence d'un site web, présence d'un numéro de téléphone, adresse email

F2 Scoring des opportunités - Calcul automatique d'un score de 0 à 100 % pour chaque lead - Algorithme basé sur des signaux explicites (note, nombre d'avis, qualité du site) et implicites (présence digitale, cohérence des informations) - Score élevé = lead bien qualifié, avec un potentiel commercial avéré - Affichage visuel clair : code couleur vert / orange / rouge

F3 Données de contact complètes - Extraction : numéro de téléphone, adresse email, URL du site web, adresse postale - Enrichissement automatique depuis le site web du prospect si disponible - Export des données en CSV / Google Sheets en un clic

F4 Kanban — Lead Tracker - Vue tableau Kanban pour le suivi de chaque prospect - Colonnes par défaut : Nouveau → Contacté → Intéressé → Relance → Conclu - Historique des interactions par prospect (appels, emails, notes) - Possibilité d'ajouter des tags et des commentaires libres

04  PLANNING

# Planification & Délais

Le projet est découpé en 3 sprints de 3 semaines, pour une livraison finale le 29 juin 2026.

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| Mi-mai → Fin mai | Début juin → Mi-juin | Mi-juin → 29 juin |
| - Setup projet & architecture - Scrapper Google Maps (MVP) - Extraction données de base - Interface de recherche | - Algorithme de scoring - Enrichissement des contacts - Filtres avancés - Export CSV | - Module Kanban - Historique & notes - Tests & corrections - Livraison finale |

Contraintes à respecter - Chaque sprint se termine par une démo fonctionnelle du module livré - Les fonctionnalités critiques (F1 + F2) doivent être opérationnelles dès le Sprint 2 - La date du 29 juin est fixe et non négociable

05  MARCHÉ

# Analyse du marché

Ce projet s'inscrit dans un marché en forte croissance, mais structurellement mal adressé pour les indépendants.

| 4,7 Mds $ Marché mondial lead gen | +12,3 % Croissance annuelle | 47 M Freelances en Europe |
| --- | --- | --- |

## Contexte concurrentiel

Les solutions existantes (Apollo à 49 $/mois, ZoomInfo à 15 000 $/an, Octoparse à 1,50 $/1 000 lignes + abonnement) sont pensées pour des équipes commerciales avec des budgets dédiés. Aucun outil simple, abordable et en français n'existe pour le solopreneur qui veut prospecter en autonomie.

| Problèmes non résolus - 8 h/semaine perdues en recherche manuelle - Outils trop chers pour les indépendants - Aucun outil dédié à la vente de sites web - Aucun outil francophone spécialisé solopreneur. | Notre positionnement - Simple : résultats en < 5 minutes - Accessible : < 30 €/mois - Local : sources FR, RGPD natif - Intelligent : scoring automatique. |
| --- | --- |

Document confidentiel  ·  Arthur Saugy  ·  Avril 2026  ·  v1.0